## Slide 1: IT-Roadmap Vorgehensmodell
Volker Johanning

## Slide 2: Wie wird die Strategie-Roadmap entwickelt?
Klärung der Ausgangssituation
Vision und Zielbild
erstellen
IT- und Digitalisierungs-Roadmap
erstellen
Wirtschaftlichkeit herstellen mit einem
Portfolio
1
2
3
4
Analyse der aktuellen Situation („A“) durch Interviews und Analyse Dokumentationen
8 Bereiche werden analysiert: IT-Strategie, IT-Prozesse, Personal und Führung, Applikations-management, IT Support (Frontend), IT Infrastruktur (Backend), IT Sicherheit und Risiko, IT Controlling und Sourcing
Umsetzungs- und Maßnahmenplan
WO stehen wir aktuell?
Erarbeitung des Zielbildes / Zielfoto z.B. im Jahre 2030 in Workshops
Welche Zukunftstrends gibt es? Wie ändert sich der Markt und Wettbewerb?
Wie muss ABC GmbH 2030 aussehen? Wie wird gearbeitet, woran wird gearbeitet?
WO wollen wir hin?
Die Roadmap entsteht aus Fragen, die aus der Rückschau von 2030 resultieren:
  Welche Projekte brauchen wir, damit wir das Zielbild erreichen?
  Wo sind schon wir richtig unterwegs, wo falsch?
WIE kommen wir da hin?
Jedes Projekt in der Roadmap wird auf Wirtschaftlichkeit untersucht:
  Return on Investment
  Nutzen und strategischer Fit für das Unternehmen
Konsequent handeln: Nicht-wirtschaftliche Projekte streichen
WIE stellen wir Wirtschaftlichkeit und maximalen Nutzen sicher?
Welches Know-how ist schon jetzt erforderlich bzw. muss jetzt aufgebaut werden, damit das Zielbild erreicht werden kann?
Was heißt das für die Personalarbeit und Weiterbildungsplanung?
Was heißt das für die Sourcing-Strategie?
WELCHE Ressourcen brauchen wir, um das Zielbild zu erreichen?
5

## Slide 3: Die IT- und Digitalisierungsroadmap im Überblick
Ausgangssituation:
Ziele und Mehrwerte für das Unternehmen
Ergebnisse aus dem IT-Assessment
Zielbild
Transformation 1
Transformation 2
Transformation 3
Geschäftsnutzen =
Mehrwert/Nutzen
für das Unternehmen
Digitale und technologische Reife
Unternehmensziele
Business Anforderungen
Markt & Wettbewerb
Neue Technologien
Digitalisierung
Künstliche Intelligenz

## Slide 4: Die IT-Roadmap mit Projekten
Digitale Produkte
Digitale Geschäftsmodelle
ZIELBILD
2025
Digitale Prozesse
IT im Produkt = smart Products
Zielbild klar kommuniziert
CRM: KI für Leadauswahl
Eigene App-Factory für Kunden
SCRUM einführen
CRM Stammdaten-bereinigung
CRM Dynamische Preisgestaltung
Pay-per-Use- Vertriebsmodell für GB 2
ERP: MRP eingeführt
Cloud-Strategie umsetzen
Agile Entwicklungs-prozesse und Rapid Prototyping
Sourcing-Strategie definiert
ERP: Prozessopti-mierung Prod&Log
HR: Talent Management eingeführt
ERP: 100% Digitale Prozesse in allen Bereichen
ERP: Portierung auf Cloud-Lösung
MVP für “Connected XY”
Know-how KI aufgebaut und eingesetzt
80% aller IT-Systeme in der Cloud
Skills für App-Programmierung
Neues Workplace Management
2026
2027
2028
2029
2030
MVP für
“Smartes Z”
Marktplatz für
GB 1 aufgebaut
B2C-Plattform wie Uber für GB 2
Beispiel
Rollout “Connected XY”
Rollout für
“Smartes Z”
Marktplatz GB 1 erweitert auf B2B Plattform
Vertrieb Weiterbildung Plattform-Geschäftsmodelle

## Slide 5: Die IT-Roadmap – Alternative Perspektive
Technology Impact
Digital Impact
Business Impact
Strategic Impact
IT im Produkt = smart Products
IT-Vision klar und kommuniziert
Outsourcing 1st level support
CRM: KI für Leadauswahl
Eigene App-Factory für Kunden
Auf BizDevOps erweitern
SCRUM einführen
CRM Stammdaten-bereinigung
CRM Dynamische Preisgestaltung
BizOps einführen
ERP: MRP eingeführt
75% aller Systeme Cloud-ready
Cloud-Strategie erarbeiten
IoT-Szenarien für Prod prüfen
Agile Entwicklungs-prozesse und Rapid Prototyping
Sourcing-Strategie definiert
ERP: Prozessopti-mierung Prod
HR: Talent Management eingeführt
ERP: Neue ERP-Strategie
ERP: Portierung auf Cloud-Lösung
High-Performance-Computing Tests
Know-how KI aufgebaut und eingesetzt
80% aller IT-Systeme in der Cloud
Skills für App-Programmierung
Neues Workplace Management
ZIELBILD
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Beispiel

## Slide 6: Schritt 1: Assessment
IT Assessment
Schritt 1
Es werden ca. 10-15 Interviews in den Fachbereichen, IT und Geschäftsleitung geführt und verschiedenste Dokumente, Pläne, etc. gesichtet.
    Im Assessment wird die Ausgangssituation (Zustand „A“) beleuchtet auf drei Ebenen: Strategic, Technology, Business und Digital Impact.
WAS wird damit erreicht?
WIE läuft das ab?
WER liefert
WAS bis WANN
Pro Interviewpartner ca. 20-30 Minuten vor Ort oder telefonisch
XY liefert eine Einschätzung des Reifegrades sowie einer Beschreibung der Stärken und Schwächen inklusive Reifegrad-Bewertung
Teilnehmer
Beispiel
Ausgewählte Interviewpartner

## Slide 7: Schritt 2: Zielbild 2030
ZIELBILD ABC GmbH
Schritt 2
Im Rahmen von gemeinsamen Workshops entsteht ein gemeinsames „Zielbild ABC GmbH 2030“
    Transparenz und Klarheit im Top-Management und bei allen Mitarbeitern der ABC GmbH über das „Zielbild 2030“ (Wo wollen wir hin?) und damit Sicherheit bei allen anstehenden Entscheidungen über neue Anforderungen oder Re-Priorisierungen.
WAS wird damit erreicht?
WIE läuft das ab?
WER liefert
WAS bis WANN
Einladung und Beschreibung des Vorgehens an alle Teilnehmer
Zielbilderstellung (2 Workshops)
Finale Erstellung und Verabschiedung gemeinsames Zielbild
Teilnehmer
tbd

## Slide 8: Schritt 3: IT- und Digitalisierungsroadmap
IT Roadmap
Schritt 3
Jeder Teilnehmer bringt die Projekte ein, die aus seiner Sicht für die Erreichung des Zielbildes notwendig sind
Gemeinsame Definition, was wirklich nötig ist und wann wie als Projekt gesetzt werden soll
    Durch die Roadmap wird sehr klar, welche Projekte benötigt werden für die Erreichung des Zielbildes. Darüber hinaus wird transparent, wie groß der Aufwand sein wird. Dies schafft Transparenz und eine Planungsgrundlage für die notwendige Priorisierung aller Projekte.
WAS wird damit erreicht?
WIE läuft das ab?
WER liefert
WAS bis WANN
Start nach Verabschiedung des Zielbildes
Workshops zur gemeinsamen Evaluierung der notwendigen Projekte
Finaler Workshop zur Verabschiedung der Roadmap
Teilnehmer
…

## Slide 9: Schritt 4: Priorisierung der Strategie-Roadmap
Priorisierung IT Roadmap
Schritt 4
Jedes Projekt in der Roadmap wird auf RoI / Wirtschaftlichkeit und strategischen Nutzen geprüft.
NUR die hier im Raster befindlichen Projekte werden auch durchgeführt (Ausnahme: gesetzliche Anforderungen und End-of-Life-Systeme)
    Durch die Priorisierung aller Projekte nach RoI und strategischem Nutzen wird sichergestellt, dass die ABC GmbH nur in wirtschaftliche sinnvolle Projekte investiert und damit viel Kosten spart durch Konsequenz in der Projektauswahl
WAS wird damit erreicht?
WIE läuft das ab?
WER liefert
WAS bis WANN
Start nach Erstellung der Roadmap
Controlling bereitet vor und Management sowie Projekt-Teilnehmer entscheiden über finale Roadmap
Teilnehmer
…

## Slide 10: Schritt 4.1: Die Planung der Budgets und Kapazitäten [optional]
Planung des Budgets und der Kapazitäten
Schritt 4.1
Alle Projekte in der Roadmap werden budgetiert und überlegt, welche Kapazitäten dafür notwendig sind.
Es soll dadurch sichergestellt werden, dass die Roadmap realistisch „abarbeitbar“ ist
    Die Planung der Budgets und Kapazitäten schafft Klarheit und zeigt notwendige Investitions- und Sparmaßnahmen frühzeitig auf. Dies sorgt für Sicherheit bei Entscheidungen des Managements bzgl. der IT Roadmap.
WAS wird damit erreicht?
WIE läuft das ab?
WER liefert
WAS bis WANN
Start nach Erstellung der Roadmap
Controlling bereitet vor und Management sowie Projekt-Teilnehmer entscheiden über finale Roadmap
Teilnehmer
…

## Slide 11: Schritt 5: Gap-Analyse und Maßnahmenkatalog
Gap-Analyse und Maßnahmenkatalog
Schritt 5
Es wird pro Projekt geschaut wo Wissenslücken sind und was zur Erreichung des Projektzieles noch fehlt
Auf dieser Basis ist ein Maßnahmenkatalog erstellt worden, der zeigt, welche notwendigen Weiterbildungen, Make-or-Buy-Entscheidungen und Vorprojekte wie und von wem angegangen werden müssen, damit die Projekte für das Zielbild erfolgreich sein können.
    Durch die Gap-Analyse wird deutlich, wo Wissenslücken sind und wo Kapazitäten oder Organisationslücken sind. Durch den Maßnahmen-Katalog und der damit einhergehenden „Lücken-Schließung“ wird der Erfolg der Roadmap abgesichert.
WAS wird damit erreicht?
WIE läuft das ab?
WER liefert
WAS bis WANN
Start nach finaler Freigabe der Roadmap
Management und Leadership-Team sowie Personalleitung entscheiden über notwendige Weiterbildungsmaßnahmen und/oder Einstellungen, um die Projekte der Roadmap umsetzen zu können.
Teilnehmer
..